Moderné technológie v PPA

Štúdia uskutočniteľnosti

Dátum 21. 5. 2020 Tento dokument obsahuje 61 strán

Obsah

1	Základné informácie	6

1.1	Dôvod	6

1.2	Rozsah	6

1.3	Prehľad	7

1.4	Použité skratky a značky	8

2	Manažérske zhrnutie	11

2.1	Inštitúcia a hlavné činnosti	11

2.2	Migrácia DB prostredia na Open-Source technológie	11

3	Motivácia	13

4	Popis aktuálneho stavu	16

4.1	Legislatíva	16

4.2	Biznis architektúra	18

4.3	Architektúra informačných systémov	19

4.4	Technologická architektúra	22

4.5	Bezpečnostná architektúra	25

4.6	Prevádzka	27

5	Popis budúceho stavu	28

5.1	Legislatíva	28

5.2	Architektúra	30

5.3	Ekonomická analýza	38

5.4	Poskytované aplikačné služby	38

Zoznam obrázkov

Obrázok 2  Harmonogram implementácie	42

Zoznam tabuliek

Tabuľka 2 – Dôvody realizácie registra / objektu evidencie	7

Tabuľka 3 – Dôvody realizácie z pohľadu občana / podnikateľa	7

Tabuľka 4 – Dôvody realizácie z pohľadu zamestnancov VS	8

Tabuľka 6 – Dotknuté subjekty	8

Tabuľka 7 – Základné informácie - zhrnutie	9

Tabuľka 9 – Použité skratky	10

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav	20

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav	22

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav	24

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav	27

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav	30

Tabuľka 33 – Súčasný stav prevádzky	31

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav	33

Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav	34

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav	36

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav	38

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia	41

Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav	42

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav	44

Tabuľka 73 – Finančná povaha projektu	45

Tabuľka 74 – Kvantitatívne prínosy projektu	45

Tabuľka 76 - Prehľad ukazovateľov efektivity	46

Tabuľka 77 - Vyhodnotenie finančných tokov v mil. €	46

Tabuľka 78 – Ekonomické riziká	46

# Základné informácie

## Dôvod

Dôvodom pre vypracovanie tejto štúdie uskutočniteľnosti a projektu je návrh cieľového riešenia migrácie dátovej vrstvy na OpenSource (postgres) použitím moderných technológii. Modernizáciou dátovej vrstvy na vybudovanie moderného poskytovania DB služieb pre aplikačné prostredie PPA na princípoch „DB as a service“ zároveň pripravia Informačné systémy na prevádzku v cloudovom režime.

Za účelom zvýšenia modernizácie informačného systému v Pôdohospodárskej platobnej agentúre je potreba vybudovať novú, resp. konsolidovať existujúcu architektúru informačných systémov. Toto je možné dosiahnuť implementáciou nových, alebo inováciou existujúcich nástrojov a procesov, a to najmä v nasledovných oblastiach:

- podpora migrácie na Open Source,

- prípravou na prevádzku IS v cloude režime,

- vybudovaním internej kompetencie pre rozvoj IS internými

Prínosy projektu sú nasledovné:

- Odstránenie nákladných licencii a

- Odstránenie „vendor-locku“ pri štandardnom SW (relačné DB)

- Možnosť nasadenia moderných, pokročilých opensource technológii pre podpru princípov „DB as a service“

- Možnosť manažovanie DB prostriedkov vo vlastnej réžii internými kapacitami.

Vyššie zmienené fakty sú nielen prínosom pre externé okolie PPA, ale zároveň slúžia aj ako prostriedok na zlepšenie organizačných činností, zvýšenie efektivity služieb, dodržanie súladu s legislatívou SR a EÚ a dosiahnutie dobrej reputácie agentúry v očiach občanov.

## Rozsah

Táto štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav informačných systémov v PPA, navrhuje dátovú platformu, na ktorej budú budované nosné agendové systémy a navrhuje bezpečnostnú politiku  PPA. V rámci architektúry definuje moduly, ktoré umožnia efektívnu implementáciu jednotlivých informačných systémov a poskytovanie elektronických služieb.

V rámci projektu budú realizované nasledujúce aktivity:

- Analýza súčasného DB prostredia jednotlivých IS

- Návrh open-source technológii a ich monitorovania

- Implementácia migračných modelov a ETL procesov

- Migrácia DB vrstvy kľúčových IS na OpenSource

- Realizácia predprodukčnej migrácie

- Testovanie DB vrstvy a funkcionalít IS po migrácii

- Produkčná migrácia a podpora prevaádzky

## Prehľad

V tejto časti je stručný prehľad informácií o zamýšľanom projekte, jeho cieľoch, finančnom rozsahu, ako aj o žiadateľov.

Tabuľka 7 – Základné informácie - zhrnutie

| Zdôvodnenie využitia dopytového projektu v organizácií |  |
| --- | --- |
| Účelom dopytovej výzvy je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou. Oblasť; Cieľ realizácia projektu; Áno / Nie. Modernizácia a racionalizácia verejnej správy IKT prostriedkami a podpora migrácie na OpenSource; Implementovať moderné trendy informačných technológií, zvýšenie rozsahu aktivít realizovaných internými zdrojmi a optimalizácia činností verejnej správy podporou migrácie na Open Source.. - Projekt je detailizovaný v nasledovných častiach štúdie. |
| Zdôvodnenie Prijímateľa/partnera dopytového projektu a dôvod jeho určenia |  |
| Pôdohospodárska platobný agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním podpôr a dotácii pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka formou finančných prostriedkov z fondov Európskej únie – Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“) a zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“). Úlohou PPA je vykonávanie agend: - A0003169 – Poskytovanie dotácií, - A0001157 – Poskytovanie finančného príspevku slovenským častiam euroregiónov a regionálnym rozvojovým agentúram v rámci Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr, - A0001164 – Riadenie a realizácia pomoci na podporu regionálneho rozvoja podľa národnej stratégie regionálneho rozvoja, - A0000791 – Plnenie úloh v zmysle dohody uzatvorenej s pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Inštitúcia pracuje s dátami na úsekoch: - U00223 - Vnútorná správa - U00064 – Poľnohospodárstvo, - U00077 – Rozvoj vidieka. Prijímateľ PPA reflektuje na vyhlásenú dopytovú výzvu, pretože v súčasnom stave je identifikovaná potreba zefektívnenia nákladov na prevádzku IS (prechodom na Open Source technológiu) a zároveň takmer až kritická potreba dobudovať bezpečnostné prostredie IT prevádzky tak aby sa zabezpečil súlad najmä so zákon o KB. |  |
| Príslušnosť dopytového projektu k relevantnej časti PO7 OPII | Predkladaná štúdia je štúdiou uskutočniteľnosti pre programové obdobie 2014 až 2020 pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os číslo 07 Informatizácia spoločnosti. Projekt je príslušný k špecifickému cieľ: - 7.7 Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT: - Podpora migrácie na Open Source |
| Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu dopytového projektu | Indikatívna výška je 459,769 € |

## Použité skratky a značky

Tabuľka 9 – Použité skratky

| Skratka / Značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| AGIS | Agrárny informačný systém |
| API | Application Platform Interface, Rozhranie aplikačnej platformy |
| AS IS | Aktuálny stav bez realizácie projektu |
| ASSR | Automatizovaný systém pre správu registratúry |
| ATIS | Agrárne trhové informácie Slovenska |
| CBA | Nákladovo-výnosová analýza |
| CEHZ | Centrálna evidencia hospodárskych zvierat |
| CEP | Centrálny elektronický priečinok |
| CO | Certifikačný orgán |
| DFŠ | Detailná funkčná špecifikácia |
| DG AGRI | Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka |
| DPH | Daň z pridanej hodnoty |
| DWH | Data warehouse, úložisko údajov |
| eGov | eGovernement |
| eID | Elektronické identifikačné číslo |
| EK | Európska Komisia |
| eKNM | Softvér pre elektronické zapisovanie výsledkov kontrol na mieste |
| ENPV | Čistá súčasná ekonomická hodnota |
| EPFRV | Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka |
| ETL | Extract, Transform, Load, Extrahovať, transformovať, načítať |
| EŠIF | Európskye štrukturálne a investičné fondy |
| EÚ | Európska únia |
| EUR, € | Mena EURO |
| G2B | Služby pre podnikateľov (Government to Business) |
| G2C | Služby pre občanov (Government to Citizens) |
| G2G | Služby pre verejnú správu, komunikácia systémov verejnej správy bez zásahu človeka (Government to Government) |
| GDPR | General Data Protection Regulation, NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov |
| GSAA | Geopriestorová žiadosť |
| GUI | Grafické používateľské rozhranie (Graphic User Inreface) |
| HW | Hardvér (Hardware) |
| IACS | Integrovaný administratívny a kontrolný systém |
| IČ DPH | Identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby pre daň z pridanej hodnoty |
| IČO | Identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby |
| IaaS | Infrastructure as a Service (Infraštruktúra ako služba) |
| ID | Identifikačné číslo |
| IKT | Informačné komunikačné technológie |
| IS | Informačný systém |
| ISAMM | Informačný systém pre monitoring a riadenie v poľnohospodárstve |
| IS CSRÚ | Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov |
| ISIS | Implementácia služieb pre externé informačné systémy |
| ISO | International Organization for Standardization |
| ISÚF | Informačný systém účtovníctva fondov |
| IT | Informačné technológie |
| ITIL | Information Technology Infrastructure Library |
| IS VS | IS verejnej správy |
| JRŽ | Jednotný register žiadateľov |
| JSON | JavaScript Object Notation, Označenie objektu JavaScript |
| KB | Kybernetická bezpečnosť |
| KPI | Key performance indicators, Kľúčové indikátory výkonnosti |
| LAN | Local area network |
| LPIS | Identifikačný systém pre poľnohospodárske parcely |
| MDM | Master data management, Správa hlavných údajov |
| MOU | Manažment osobných údajov |
| MPRV SR | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
| MÚK | Modul úradnej komunikácie |
| N/A | Not applicable, neaplikovateľné |
| NCL | Národné lesnícke centrum |
| NOI | Návrh odporúčanej Infraštruktúry |
| NPV | Čistá súčasná hodnota (Net Present Value) |
| OP EVS, OPEVS | Operačný program Efektívna verejná správa |
| OP II, OPII | Operačný program Integrovaná infraštruktúra |
| OVM | Orgány verejnej moci |
| OWASP | Open Web Association Security Protocol |
| PaaS | Platform as a Service (Platforma ako služba) |
| PBP | Rok návratu investície |
| PIMS | Personal Information Management System, Manažment osobných údajov |
| PMI | Project Management Institute |
| PPA | Pôdohospodárska platobná agentúra |
| PRINCE | Projects in Controlled Environments |
| RA | Register adries |
| REST | Representational State Transfer architectural style for distributed hypermedia systems, Reprezentatívny štatút pre štrukturálny štýl prenosu pre distribuované hypermedia systémy |
| REV/EKOP | Register eko. výroby |
| RFO | Register fyzických osôb |
| RIS | Rozpočtový informačný systém |
| ROI | Návratnosť investícií (Return of Investment) |
| ROS | Register ovocných sadov |
| RPO | Register právnických osôb a podnikateľov |
| RV OPII | Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 OPII |
| RZ | Reformný zámer |
| RUP | Rational Unified Process |
| SAN | Storage area network |
| SaaS | Software as a Service (Softvér ako služba) |
| SLA | Service level agreement |
| SOA | Servisne orientovaná architektúra (Service Oriented Architecture) |
| SR | Slovenská republika |
| ŠU | Štúdia uskutočniteľnosti |
| SW | Softvér (Software) |
| TLD | Top Level Domain |
| TO BE | Cieľový stav po realizácii projektu |
| TOGAF | The Open Group Architecture Framework |
| TCO | Celkové náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership) |
| URI | Uniform Resource Identifier, Identifikátor jednotného zdroja |
| ÚOŠS | Ústredný orgán štátnej správy |
| ÚPPVII, ÚPVII, ÚPPVIaI | Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu |
| ÚPVS | Ústredný portál verejnej správy |
| ÚV SR | Úrad vlády Slovenskej republiky |
| ÚVO | Úrad pre verejné obstarávanie |
| VO | Verejné obstarávanie |
| VS | Verejná správa |
| ZZ | Záväzné zadanie |
| Z.z. | Zbierka zákonov |
| ŽoNFP, ŽNFP | Žiadosť o nenávratný finančný príspevok |

# Manažérske zhrnutie

Štúdia sa podrobnejšie venuje rozpracovaniu týchto cieľov a návrhu architektúry otvoreného systému PPA, ktorá umožní ich modernizáciu, využívanie Open Source technológii, ďalší rozvoj, ako aj možnosť efektívneho zakomponovania meniacich sa požiadaviek na procesy realizované v PPA.

## Inštitúcia a hlavné činnosti

PPA je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“). Zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním finančných podpôr pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka z fondov EÚ – Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“) a zo štátneho rozpočtu SR (ďalej len „ŠR SR“). Nevyhnutnou podmienkou na to, aby boli Slovenskej republike vyplatené výdavky EPZF financované na základe spoločného riadenia a výdavky EPFRV, je existencia akreditovanej platobnej agentúry.

Hlavné činnosti PPA:

- poskytovanie projektových podpôr,

- poskytovanie priamych podpôr v pôdohospodárstve,

- poskytovanie štátnej a minimálnej pomoci,

- poskytovanie podpory pre EŠIF 2014-2020,

- v rámci  oblasti Trhové mechanizmy a agrárne informácie:

  - vydávanie licencií,

  - poskytovanie vývozných náhrad,

  - poskytovanie agrárnych trhových informácií Slovenska,

  - vydávanie opatrení a podpora pre trh s poľnohospodárskymi komoditami.

Ostatné činnosti:

- zverejňovanie žiadostí, sprístupňovanie informácií jednotlivých hlavných činností,

- publikovanie informácií,

- oznámenia vo veci kontroly na mieste.

## Migrácia DB prostredia na Open-Source technológie

PPA ako organizácia s  komplikovanými a neustále sa vyvíjajúcimi procesmi a spracovávaním veľkého objemu finančných, geopriestorových a osobných údajov, musí implementovať najmodernejšiu metodiku manažmentu a rozvoja informačných systémov, v opačnom prípade by nebola schopná plniť požiadavky certifikačných a riadiacich orgánov, očakávania domáceho agrosektora a celej verejnosti.

PPA vykonáva modernizáciu, pričom ale prekonáva rad  prekážok z historických, technologických, prevádzkových, legislatívnych, organizačných i politických dôvodov a zmien. Informačné systémy, ktoré PPA používa, sa vyvíjali fragmentovane, s rozdielnou architektúrou, procesmi, metodikou, štruktúrami a formátmi tej istej triedy údajov, ale tiež s rozdielnym prístupom a profesionálnou úrovňou.

Rastúce množstvo údajov, legislatívnych zmien, historických údajov pre potreby kontrol a pre možnosť využívania údajov pre ďalšie rozhodovanie  si vynucujú modernizáciu a systémovú transformáciu získavania a spracovávania údajov a procesov organizácie tak, aby odrážali možnosti a kapacity súčasných IKT, spĺňali nároky certifikačných a riadiacich autorít, ale tiež agrosektora a verejnosti.   Nakoľko PPA vykonáva vlastné originálne procesy, pre každý boli vyvinuté špecializované informačné systémy, ktoré je potrebné integrovať, prispôsobovať legislatívnemu vývoju, udržiavať v bezpečnej prevádzke a modernizovať.

Dôvodom pre vypracovanie tejto štúdie uskutočniteľnosti je dynamika informačných systémov, ktorú ovplyvnil historický vývoj PPA, ktorá vznikla zlúčením viacerých organizácií, z ktorých každá si priniesla vlastnú agendu, procesy, ale tiež informačné systémy a vlastné databázy údajov. Dynamika legislatívnych zmien, ktoré vyplývajú z domácej aj európskej legislatívy, každoročné zmeny a úpravy podporných programov, predpisov, noriem, metodických postupov, ktoré nie sú  obvyklé v iných inštitúciách VS. Zámer zabezpečiť modernizáciu a výkonnosť DB prostredia pri optimalizácii nákladov na licencie modernými dostupnými technológiami na Open Source princípoch.

Prínosy projektu budú nasledovné :

- Integrovanie fragmentovaných častí informačných systémov vo vlastnej réžii

- Implementovanie moderných trendov informačných technológií  (zdieľanie dát, automatizácia a zefektívňovanie procesov)

- Presun prevádzky a podpory prevádzky na interné zdroje

- Poskytovanie služieb v režime „DB as a service“

- Transformovanie ťažkopádneho „per system“ implementovaného DB prostredia na poskytovanie „DB as service“ elastickým prístupom podľa aktuálnych potrieb systémov.

- Možnosť nasadenia moderných, pokročilých bezpečnostných opatrení a sofistikovaných bezpečnostných mechanizmov, ktoré budú zaisťovať požadovanú úroveň ochrany všetkých bezpečnostne relevantných informačných aktív PPA

Vyššie zmienené fakty sú nielen prínosom pre IT prevádzku ale aj pre samotné zlepšenie procesov a činností vnútri PPA. Prínosy zároveň zabezpečia zvýšenie reputácie agentúry v očiach občanov ako aj zabezpečenie súladu s legislatívou SR a EU.

Odhadovaná dĺžka realizácie projektu je 12 mesiacov.

# Motivácia

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| V modeli motivačnej architektúry nižšie sú znázornené hlavné zainteresované osoby (stakeholderi) a ich hlavné prvky, napojené na súvisiace ciele, ktoré musia byť naplnené projektom popisovaným v tejto ŠU. Medzi hlavné zainteresované osoby v oblasti spracovania žiadosti a poskytnutia podpôr a dotácii PPA sú: - Pôdohospodárska platobná agentúra – ako gestor pre tému prijatia a konania o žiadostiach o podporu, alebo dotáciu v rámci VS. - Regionálne pracoviská PPA – agendoví pracovníci ktorí realizujú procesy príjmu a spracovania žiadostí - Žiadateľ – fyzická osoba, alebo právnicka osoba vystupuje ako žiadateľ a prijímateľ podpory alebo dotácie - Štátna pokladnica – orgán realizujúci finančnú transakciu na cieľový účet žiadateľa - MPRV SR – je riadiacim orgánom, ktorí tvorí legislatívu v oblasti poskytovania podpôr a dotácii. Tiež koordinuje s PPA prípravu štruktúry a rozsahu výziev pre projektové podpory. - Protimonopolný úrad – predstavujú predovšetkým konzumentov informácií o poskytnutých podporách a dotáciách. - Európska komisia – orgán realizujúci dohľad nad poskytovaním podpôr a dotácii zo zdrojov Európskej únie . Medzi hlavné hnacie prvky uvedených zainteresovaných osôb patria: - Potreba zníženia nákladov na prevádzku štandarizovaného SW (relačnej DB) - Konzumovanie službe cloudovým prístupom - Zvýšenie rozsahu činností realizovaných internými kapacitami - Zníženie vendro-locku Hlavným cieľom projektu je migrácia na Open Source technológiu v prostredí PPA. Podcieľmi projektu sú: - Optimalizácia využívania HW prostredia - Ochrana dát, dátových prenosov a komunikácie - Zvýšenie inetrného know-how kľúčových IS - Zoptimalizovanie podporných činností – monitoring, elasticita , atd. - Zabezpečiť prevádzku na dlhodobú udržateľnosť Projektové KPI: KPI; Východisková hodnota; Cieľová hodnota. Systémy využívajúce Oracle DB; 7; 0. Riešenie problémov dátovej oblasti IS internými zdrojmi; 0; 7. Využitie cloudových princípov pri prístupe na DB vrstvu; 0%; 100%. |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
|  | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

# Popis aktuálneho stavu

## Legislatíva

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| - Zákon č.280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - Zákon č. 543/2007 z 25. októbra 2007 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka - Akreditačné kritéria definované delegovaným nariadením komisie (EÚ) č. 907/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura, - zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - Pre riadenie informačnej bezpečnosti PPA používa medzinárodný štandard ISO/IEC 27001:2013, - Definovanie bezpečnostných pravidiel je implementované v zmysle ISO/IEC 27002:2013, Všeobecný zákonný rámec pre oblasť IKT a údajov: - Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov - Zákon č. 275/2006 Z. z o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov - Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov - Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov - Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností - Vyhláška Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 - povinnosti PPA v rámci štatistických zisťovaní - Zákon č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), - Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - Zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) |  |
| Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. |  |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
|  | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

## Biznis architektúra

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| PPA zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním podpôr pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka formou finančných prostriedkov z fondov Európskej únie – Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“) a zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) .Povinnosť zriadiť akreditovanú platobnú agentúru vyplýva členským krajinám z nariadenia (EÚ) 1036/2013. |  |
| PPA realizuje výkon verejnej správy v životnom cykle nasledujúcich podpôr a dotácii: - Implementácia EŠIF pre programové obdobie 2014-2020 - Priame podpory - Projektové podpory - Štátne dotácie a minimálna pomoc V rámci procesov PPA sú realizované nasledovné hlavné činnosti : - príjem žiadosti - administrácia žiadosti - kontrola - platby - generovanie výstupných dokumentov (napr. rozhodnutí, zmluvy, korešpondencie s klientom, oznámenia o výplate, kontrolná zostava, ...), - štatistiky - distribúcia dát do účtovníctva vedeného v SAP, - koordinačná činnosť projektových výziev - udeľovanie licencií na dovoz a vývoz rastlinných a živočíšnych komodít - zber a publikovanie trhových informácii - publikačná činnosť |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
|  | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

## Architektúra informačných systémov

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy Informačné systémy v prostredí PPA boli klasifikované podľa základného pohľadu vo vzťahu k biznisu a to na : Kľúčové informačné systémy Kľúčové informačné systémy predstavujú také softwarové vybavenie spoločnosti, ktoré je využívanie priamo pri plnení poslania organizácie. Potom medzi kľúčové IS patria: - doména Windows, - JRŽ, - IACS, - AGIS SOT, - AGIS MFR, - AGIS PRV, - AGIS ŠP, - eKNM, - aktívne sieťové prvky, - SAP, - ISUF, Podporné IS Účelom podporných informačných systémov je zabezpečovať podporu pre core - kľúčové IS, ako aj udržiavať prostredie prevádzky v schopnom stave za podmienok dodržania interných pravidiel bezpečnosti a rozsahu komunikácie. Medzi podporné IS patria: - Webové sídlo, - ASSR - registratúra - ATIS, - SAS, - rôzne prevádzkové IS na koreláciu GIS dát a pod., - MS Sharepoint - služby intranetu, - WSUS, - Zabbix monitoring, - Exchange mail server, - Skype for business - Dochádzka, - E-learning, - Backup, - Monitorovací systém. |  |
| Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage Viewpoint“, „Application Co-operation Viewpoint“ |  |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) Aplikačné systémy Implementované sú aplikačné riešenia orientované na jednotlivé druhy podpôr a dotácii, ktoré sú za účelom nevyhnutnej výmeny údajov väčšinou vo forme dátových importov. Rôznorodosť nasadených aplikácii a procesov je ovplyvnená technickou infraštruktúrou a použitými vývojovými nástrojmi, ktoré boli v čase vývoja a dodávok k dispozícii. |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
|  | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

## Technologická architektúra

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Súčasná technologická platforma, na ktorej bežia jednotlivé IS PPA je zastaralá a jej modernizácia je v dnešnej dobe rýchleho technologického rozvoja priam nevyhnutná. Z dôvodu neustálych legislatívnych zmien, ktoré sa do istej miery nedajú predikovať, a ktoré úzko súvisia s jednotlivými agendovými systémami, je počas roka nevyhnutné technologickú platformu, na ktorej fungujú IS PPA prispôsobovať, aktualizovať a neustále vyvíjať, čím sa zvyšujú nároky na serverovú, databázovú a diskovú kapacitu hardvérového prostredia. Postupná komplexná modernizácia technologickej infraštruktúry vyplýva hlavne z potreby zabezpečenia nevyhnutného rozsahu činnosti PPA, ktoré sa týkajú predovšetkým vyplácania platieb a povinností vyplývajúcich z akreditačných kritérií. Každá činnosť PPA je úzko spojená s riadnym fungovaním informačných systémov a hardvérovej infraštruktúry, pričom bez zabezpečenia dostatočných technologických kapacít by nebola PPA schopná zabezpečiť riadne fungovanie kľúčových činností. Z toho dôvodu boli v roku 2017 zakúpené servery, na ktorých bude prevádzkovaný IS AGIS vrátane jeho modulov. Zakúpením a nasadením týchto serverov chce PPA vyriešiť problém s prepojeným prostredím IS IACS a IS AGIS, ktoré sa oddelia, a tým sa zabezpečí dostatok výpočtového výkonu pre oba informačné systémy. Zároveň boli zakúpené nové diskové kapacity, a to rozšírením kapacity existujúcich diskových polí na maximum kapacity týchto diskových polí. Z rovnakého dôvodu boli zakúpené aj nové diskové polia, ktoré budú pokrývať diskové kapacity pre potreby plánovaného nasadzovania správy registratúry (ASSR). Súčasne v roku 2017 PPA pristúpila k čiastočnej obnove zastaraných sieťových zariadení – firewallov a switchov. Tieto zariadenia sa nachádzali už v tzv. režime end-of-life, čo znamená, že výrobca už nedodával support k týmto zariadeniam a ani nevydával nové bezpečnostné updaty a update firmware. V prípade, že by k modernizácii nedošlo, takto zastaraná infraštruktúra by predstavovala bezpečnostné riziko a ohrozenie certifikácie ako takej. Nasadením moderných firewallov a switchov plánuje PPA dosiahnuť vyššiu úroveň zabezpečenia a minimalizovať tak riziko ohrozenia informačných systémov prevádzkovaných v PPA. Ďalším problémom PPA je pretrvávajúci nedostatok výpočtovej techniky. Novým zamestnancom sa odovzdávajú do užívania staré počítače a notebooky, častokrát repasované. Obnova a modernizácia aspoň časti výpočtovej techniky bola a stále je považovaná za nevyhnutnú. Z dôvodu akútnej potreby obnovy koncových zariadení pre zamestnancov PPA bolo v roku 2017 zakúpených niekoľko nových PC zostáv, ktorými sme zabezpečili nevyhnutnú obnovu časti zastaranej výpočtovej techniky. Modernizácia ďalších koncových zariadení je však stále nevyhnutná a preto považujeme za potrebné pokračovať v tomto trende, najmä s ohľadom na plánovaný rozvoj informačných systémov PPA. Nasadením nových počítačov postupne PPA obnovujem aj softvérové vybavenie pracovných staníc a postupne prechádza na najnovšie verzie operačného systému Windows 10 a kancelárskeho balíka Office 2016. Z pohľadu efektívneho využitia pracovného času zamestnancov považujeme za najvhodnejšie riešenie pri modernizácii infraštruktúry nasadenie technológie tzv. tenkého klienta – veľkej serverovej farmy, na ktorej budú prevádzkované klientske počítače a užívateľ bude disponovať iba zobrazovacou jednotkou. Riešenie by znížilo náklady na prevádzku, údržbu, správu a zamedzilo by zneužívaniu počítačov počas pracovnej doby na nepracovné aktivity. |  |
| Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint“, „Infrastructure Viewpoint“ |  |
| Hlavné komponenty fyzickej architektúry Hlavná fyzická architektúra je umiestnená v dvoch datacentrách a to primárnom datacentre súčasnosti umiestnenom v Bratislave na Hraničnej ul. 12 a záložnom - sekundárnom datacentre v Devínskej novej Vsi. Ďalšie fyzické zariadenia sú umiestnené na jednotlivých dislokovaných pracoviskách v regiónoch, prípadne v prostredí partnerov PPA. Hlavné technologické hardware zariadenia sú v datacentrách osadené párovo, pričom sa jedná o nasledovné komponenty: - blade servre - klasické rack servre pre službu exchange - technológie SAN - ktoré oddeľujú úložisko od serverov a pripájajú ho priamo k sieti. Siete SAN umožňujú zdieľať úložisko v rámci siete a podporujú tak vysoko škálovateľné a flexibilné prideľovanie prostriedkov úložiska, vysoko efektívne riešenie zálohovania a lepšie využitie úložiska. - hlavné HP switche Zároveň v primárnom datacentre sú umiestnené ostatné rack servre, ktoré však nemajú párové zariadenie v záložnom datacentre. Blokovo uvedenú architektúru dokumentuje schéma na obrázku. Jednotlivé fyzické zariadenia a ich konfigurácia je dokumentovaná v ďalšej časti dokumentu. Virtualizačná platforma Na fyzických serveroch popísaných v predchádzajúcich kapitolách (Fyzická architektúra) je nainštalovaný hypervisor tak, ako to dokumentuje nasledovný diagram. Virtuálne servre sú v prostredí PPA vytvárané dvoma spôsobmi: - Prostredníctvom Microsoft Hyper-V, v prostredí OS Windows Server 2012 R2 Datacenter - Prostredníctvom Oracle VM, v prostredí Oracle Linux |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
|  | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

## Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) Bezpečnosť ja v súlade s príslušnou legislativou, najmä: - Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov - Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov - Zákon č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, V súčasnom stave je bezpečnosť implementovaná nasledovne - pre riadenie informačnej bezpečnosti PPA sa používa medzinárodný štandard ISO/IEC 27001:2013, - definovanie bezpečnostných pravidiel je implementované v zmysle ISO/IEC 27002:2013. |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
|  | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

## Prevádzka

V rámci prevádzky je súčasný stav nasledovný:

Tabuľka 33 – Súčasný stav prevádzky

| Služba/Požiadavka | Aplikácia | Spôsob súčasný stav zabezpečenia |
| --- | --- | --- |
| Miera dostupnosti |  | Prevádzka je realizovaná v dvoch lokalitách Hraničná a Devínska nová Ves. |
| Zálohovanie |  | Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 93/2015 - Zálohovací predpis informačných systémov PPA |
| Metodické riadenia prevádzky | ☐ |  |
| Podpora úrovne L1 |  | Zamestnanci Oddelenie podpory IKT (helpdesk) |
| Podpora úrovne L2: aplikačná podpora |  | Zamestnanci Oddelenie prevádzky IKT a Referát podpory IKT regionálnych pracovísk |
| Podpora úrovne L3 |  | Sieť – Tempest v zmysle Zmluva o poskytovaní služieb č. 29/2019/110 |
| Počet interných pracovníkov, ktorí sa venujú podpore riešenia |  | Popíšte počet interných pracovníkov, ktorí sa venujú podpore riešenia a definujte ich mieru participácie na podpore (% vyjadrenie ich kapacity venovanej podpore) 4 – 60 % |
| Monitoring prevádzky | ☐ | Popíšte: Počet prístupov k jednotlivým objektom evidencie, Počty udelení súhlasov na prístup k údajom, Počty použití objektov evidencie (v iných konaniach) Monitorovací nástroj zabbix a grafana |
| Kontinuálne zlepšovanie | ☐ | Popíšte, ako je zabezpečené kontinuálne zlepšovanie registrov a objektov evidencie |

# Popis budúceho stavu

## Legislatíva

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Všeobecný zákonný rámec pre oblasť IKT a údajov: - Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/151 z 30. januára 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady - (EÚ) 2016/1148, pokiaľ ide o bližšiu špecifikáciu prvkov, ktoré musia poskytovatelia digitálnych služieb zohľadňovať pri riadení rizík v oblasti bezpečnosti - Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov - Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov - Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov - Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov - Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností - Vyhláška Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 - povinnosti PPA v rámci štatistických zisťovaní - a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), - Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - Zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) - Výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, a výnos č. 137/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa predošlý výnos č. 55/2014. - Vyhláška NBÚ č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby). - Vyhláška NBÚ č. 165/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov. - Vyhláška NBÚ č. 166/2018 Z. z. o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov. - Vyhláška NBÚ č. 362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení. |  |
| Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. |  |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) Nevyhnutným predpokladom pre realizáciu tohto projektu bude: - Navrhnúť systém riadenia informačných aktív, popis a klasifikácia serverov, pracovných staníc, sieťových zariadení - Aktualizovať smernicu o riadení bezpečnostných rizík - Zrealizovať audit aktuálneho stavu informačnej bezpečnosti z pohľadu najlepších bezpečnostných praktík, resp. noriem ISO 27000 - Vykonať školenia za účelom zvyšovania bezpečnostného povedomia pre: - bežných používateľov - vedúci zamestnanci - špecialisti IT |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| . |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
|  | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

## Architektúra

#### Biznis architektúra

Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) Hlavné komponenty biznis architektúry po zrealizovaní tohto projektu ostanú nezmenené. Prínosy budú najmä v kvalitatívnej a bezpečnostnej rovine, zosúladenie s požiadavkami legislatívy a pripravenosťou pre projekty plánované v najbližších obdobiach (Manažment údajov PPA, elektronické služby PPA). |  |
| Pohľad cez procesy, funkcie a biznis aktérov a biznis kanálov na prístup k službám. |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
|  | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Architektúra informačných systémov

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Hlavným prínosom tohto projektu v aplikačnej rovine je migrácia DB vrsty nosných informačných systémov z Oracle technológie na Open Source (postgres). Realizácia migrácie a testovania migrácie bude riešená Open Source nástrojmi. Realizovaním tejto migrácie sa zároveň pripraví prostredie DB vrstvy na poskytovanie PaaS pre IS vo vnútri organizácie na princípoch privátneho cloudu. Toto prostredie bude do budúcnosti škálovateľne a použiteľné pre plánované projekty. Model cieľovej po zrealizovaní tohto projektu je nasledovný, obrázku sú voči AsIS stavu zachytené len dotknuté systémy. |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R_3.1: Centralizácia spoločných procesov neprinesie zvýšenie efektivity pri práci s agendovými aplikáciami |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |

#### Technologická architektúra

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) Riešenie bude cieľovo prevádzkované v dátových centrách PPA. Primárne budú využívané priestorové a infraštruktúrne služby pre zapojenie HW zariadení a služby virtualizácie pre databázové technológie. |  |
| Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint“, „Infrastructure Viewpoint“ |  |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
|  | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Implementácia a migrácia

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) Implementácia nového DB prostredia bude klásť dôraz najmä na fázu návrhu aby bolo možné do budúcnosti pristupovať k DB technológii ako ku cloudovej službe „DB as a service“. Pre realizácii migrácie a testovania bude požadované vytvorenie expertného teamu z interných a externých kapacít. Testovanie bude zahŕňať taktiež end-to-end testovanie koncovými používateľmi PPA. Predpokladaná doba trvania projektu je 12 mesiacov. |  |
| Obrázok 1 Harmonogram projektu |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
|  | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) Bezpečnosť v rámci projektu Zavedenia elektronických služieb pre podporu žiadateľov PPA sa musí riadiť predovšetkým zákonom 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a príslušnými vyhláškami NBÚ, pričom musí byť zabezpečená implementácia požiadaviek zo zákona v podobe komplexných technických a organizačných procesov pre bezpečnosť informácií do prostredia IS PPA. Po procesnej stránke je PPA v zmysle akreditácie riadená podľa normy ISO 27001. Po implementácií opatrení bude transformované prostredie PPA vyhovovať požiadavkám zákona o kybernetickej bezpečnosti. Pre riešenie bezpečnosti bude v rámci projektu spracovaný bezpečnostný projekt a samotný návrh funkčnosti bude vychádzať z uvedeného projektu. Bezpečnostný projekt zároveň zabezpečí aby vyššie uvedené opatrenia ku kybernetickej bezpečnosti boli zohľadnené a koordinované s ich aplikáciou v rámci prostredia PPA. Implementácia nového DB prostredia musí byť v súlade s vyššie definovanými normami a zákonmi. |  |
| Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram. |  |
| Ďalšie informácie Z hľadiska prevádzky systému sú (predbežne) definované nasledujúce požiadavky: - Prevádzka systému: 5x10, - Miera dostupnosti: 99%, - Forma podpory: telefonická, email, ServiceDesk, podpora priamo na mieste, - Riešenie redundancie prostriedkov: cluster, geo-cluster. Detailnejšie požiadavky na prevádzku budú upresnené na základe úrovne poskytovania služieb výpočtových centier PPA a vládneho cloudu (IaaS), najneskôr pri odovzdaní finálnej DFŠ na akceptáciu. Aplikačnú podporu používateľov bude mať na starosti sekcia IT, ktoré bude počas prevádzky riešenia zabezpečovať: - výkon činností správcu IS ESP v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, - riadenie rozvoja modulov, zmien a integrácií IS PPA v súlade so snahou o zabezpečenie maximálnej miery inovácie, - koordináciu aktivít vo vzťahu k zabezpečeniu postačujúcej technologickej infraštruktúry k IS PPA, ako aj licenčného pokrytia (vo vzťahu k prevádzkovateľom Vládneho cloudu), - metodickú a analytickú podporu riešenia. V rámci prvej úrovne podpory bude realizovaný príjem a identifikácia požiadaviek s následným smerovaním na konkrétneho riešiteľa na sekcii IT. Druhá úroveň podpory, poskytovaná oddelenie/sekcia xxx, bude rozdelená na viac oblastí podľa jednotlivých biznis funkcií systému IS PPA. Tretia úroveň bude podľa potreby zabezpečovaná prostredníctvom SLA zmluvy s vybraným dodávateľom. Prevádzkovanie transformovanie IS PPA bude potrebné personálne zabezpečiť dostatočným počtom riešiteľov. Všetky aplikačné a metodicko-procesné požiadavky súvisiace s používaním IS PPA budú smerované na pracovníkov vecnej sekcie. V rámci metodickej podpory bude predmetná sekcia realizovať: - zabezpečovanie a poskytovanie odbornej prípravy a školení užívateľov služieb IS PPA, - tvorbu záväzných metodík a poskytovanie odborných rád a usmernení v súčinnosti s útvarmi PPA a ich publikovanie - best-practice postupov pre používateľov, - evidenciu poskytovanej podpory a na základe analýzy jej obsahu a štruktúry návrh realizácie úsporných, optimalizačných a racionalizačných opatrení. Cieľom pri zabezpečení prevádzky transformovaného IS PPA je dosiahnuť, aby maximum prác súvisiacich so správou a podporou prevádzky IS PPA bolo realizované zamestnancami PPA a aby rozsah aplikačnej podpory prenášanej na dodávateľa bol minimalizovaný. |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R_6.1: Omeškanie bezpečnostného projektu R_6.2: Umožnenie prístupu neoprávneným osobám a autorizačné nedostatky R_6.3: Nedostatočne doménovo, analyticky a implementačne podchytená dátová bezpečnosť, integrita a dostupnosť služieb. |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
|  | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

### Prevádzka

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) |  |
| Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. |  |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
|  | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

## Ekonomická analýza

V rámci ekonomickej analýzy je kladený dôraz predovšetkým na definovanie prínosov navrhovaného projektu a to ako kvalitatívnych, tak aj kvantitatívnych. Zároveň sú v tejto časti definované aj náklady na realizáciu projektu pre jednotlivé aktivity. V nasledujúcej tabuľke je uvedené zaradenie projektu do finančného pásma, ktoré determinuje, či je potrebná detailná ekonomická analýza prostredníctvom CBA alebo postačuje len slovné vyhodnotenie a TCO analýza.

Tabuľka 73 – Finančná povaha projektu

| Celkové náklady | Aplikácia | Miera závažnosti |
| --- | --- | --- |
| < 1,000,000.00 EUR s DPH |  | CBA nie je potrebná a v časti prínosov nie je potrebné vyčísliť jednotlivé prínosy |
| >= 1,000,000.00 EUR s DPH | ☐ | CBA je potrebná a v časti prínosov sú vyčíslené kvantitatívne prínosy |

### Ekonomické vyhodnotenie

Ekonomické vyhodnotenie vychádza z vypracovanej TCO analýzy, pričom výsledok predstavujú nasledovné finančné toky:

Tabuľka 17 - Vyhodnotenie finančných tokov v tis. €

| Položka/Obdobie | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklad (Mil. €) | 459,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Poskytované aplikačné služby

Realizáciou projektu budú technologicky modernizované súčasné koncové služby poskytované PPA. Implementáciou bezpečnostných technológii bude vytvorené technologické prostredie pre ich poskytovanie elektronickou formou. Zároveň zrealizovaním DB vrstvy  na Open Source bude zefektívnená prevádzka kľúčových systémov.

| Kód MetaIS | Názov služby | Úroveň elektornizácie |
| --- | --- | --- |
| ks_335348 | Podania v procese implementácie EŠIF pre programové obdobie 2014-2020 | 4 |
| ks_331689 | Poskytovanie podpory organizácie trhu v segmente propagácie, školských programov, rastlinných a živočíšnych komodít | 2 |
| sluzba_egov_7305 | Poskytovanie priamych podpôr v poľnohospodárstve | 2 |
| sluzba_egov_1215 | Publikovanie informácií Pôdohospodárskej platobnej agentúry | 4 |
| ks_331689 | Vydávanie licencií pre dovoz a vývoz rastlinných a živočíšnych komodít | 2 |
| sluzba_egov_7307 | Poskytovanie štátnej pomoci a minimálnej pomoci Pôdohospodárskou platobnou agentúrou | 2 |
| sluzba_egov_ 7304_v1.0 | Poskytovanie projektových podpôr Program rozvoja vidieka SR | 2 |