Opis predmetu zákazky: „Zálohovací systém VEEAM“

3 roky subskripcia – 110 inštancií (11 bundles)

| SKU | P/S | Jednotka | Veeam popis | Počet socketov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-VBRVUL-0I-SU3YP-00 | Subscription Upfront Billing | 10 Instances | Veeam Backup & Replication Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. Public Sector. | 11 |

- Projektové vedenie

1. Analýza IT infraštruktúry a využívania zdrojov - kontrola nastavení a dostupnej kapacity úložísk (StoreOnce, páskové mechaniky) - kontrola aktualizácií na Hyper-V serveroch - kontrola správy Hyper-V prostredia cez Failover Cluster Manager/ resp. System Center VMM - analýza klientov (OS, použitá kapacita pre nasledovné rozdelenie do logických backup skupín)

2. Návrh architektúry a nasadenie IT infraštruktúry

3. Príprava a nasadenie IT infraštruktúry - Inštalácia Veeam B&R server - Konfigurácia repozitárov StoreOnce catalyst Store - Konfigurácia Veeam Transport pre HyperV hosty a pridanie do Veeam Infrastructure - konfigurácia zálohy Veeam serveru vrátane databázy

4. Integrácia do siete LAN a SAN - konfigurácia sieťových interface pre Veeam a Veeam Transport - špecifikácia požiadaviek pre firewall - Integrácia diskových polí 3PAR pre Storage Snapshot, konfigurácia Veeam Storage Snapshot backup

5. Integrácia do manažment prostredia - Aplikačný backup pre Active Directory a SQL servery vo virtuálnom prostredí (Guest Account) - Zasielanie notifikácií správcom systémov a záloh - konfigurácia Veeam Instant recovery (spustenie zo zálohy)

6. Testovania funkčnosti a migračných postupov - Testovanie zálohovacích úloh pre backup Hyper-V prostredia - Otestovanie obnovy pomocou VM restore

7. Migrácia dát a aplikácií na nové prostredie - vytvorenie zálohovacích úloh a ich naplánovanie

8. Ladenia a optimalizácia prevádzky - 14 dňový monitoring zálohovania a zabehnutie prevádzky

9. Akceptačné testy - ukážka záloha/obnova podľa požiadavky zákazníka

10. Dokumentácia nasadenia

11. Zaškolenie obsluhy