Často kladené otázky

k Oznamom o možnosti posunutia termínu predloženia

záverečnej žiadosti o platbu (ŽoP) do 30.9.2025

Oznam zverejnený 8.4.2025

Oznam zverejnený 22.4.2025

2.5.2025

Možnosť posunu termínu, uvedená v oznamoch, sa týka len vymenovaných výziev?

- Áno, týka sa len výziev uvedených v oznamoch. Je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

- projekty, ktorým boli na základe Žiadosti o NFP vydané rozhodnutia o schválení Žiadosti o NFP od 1.1.2023;

- projekty, ktorých súčasťou sú stavebné investície a boli schválené v rámci výziev 51/PRV/2021, 52/PRV/2022, 53/PRV/2022, 54/PRV/2022, 56/PRV/2022, 59/PRV/2022, 60/PRV/2022, 62/PRV/2022, 63/PRV/2022, 64/PRV/2023, 65/PRV/2022, 66/PRV/2023;

- projekty, ktoré majú oneskorenú realizáciu aktivít projektu a súvisia s realizáciou technológií využívaných v živočíšnej výrobe a boli schválené v rámci výziev 52/PRV/2022, 65/PRV/2022.

Týka sa možnosť posunutia termínu len projektov so stavebnými investíciami?

- Prioritne áno. Týka sa aj projektov, ktoré nerealizujú stavebné investície, ale sú zamerané na technológie využívané v živočíšnej výrobe.

Čoho konkrétne sa týkajú dané oznamy?

- Oznamy sa týkajú možnosti predĺženia predkladania záverečnej Žiadosti o platbu do 30.9.2025.

Je uvedený oznam naviazaný na mimoriadnu situáciu v súvislosti s výskytom krívačky a slintačky? Bude braný tento dôvod (slintačka, krívačka) pre nemožnosť vstupovať na pozemok a vykonávať stavebné práce ako objektívny?

- Áno aj, ak ide o schválené projekty, ktoré sa týkajú živočíšnej výroby a chovu hospodárskych zvierat (kategórie hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy) a sú negatívne ovplyvnené mimoriadnou situáciou.

Termín realizácie sa posunie do 30.9.2025, čiže stavebné práce nemusia byť ukončené do 30.6.2025, ale môžu sa realizovať do 30.9.2025?

- Áno, stavebné práce sa môžu realizovať do 30.9.2025 a zároveň, najneskôr 30.9.2025 je prijímateľ povinný predložiť záverečnú žiadosť o platbu, ak na to existujú objektívne dôvody.

Ak je možnosť posunúť ukončenie stavebných prác, znamená to, že je možné predĺžiť a posunúť termín ukončenia stavebných prác aj pre už ukončené obstarávania, resp. momentálne prebiehajúce súťaže?

Áno. V takýchto prípadoch PPA posudzuje prípadné uplatnenie sankcie na predmet zákazky v rámci verejného obstarávania alebo obstarávania podľa Katalógu sankcií Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre projektové podpory PRV SR 2014 - 2022 v platnom znení. PPA o tejto skutočnosti, v prípade schválenia žiadosti, informuje prijímateľa o sankcii na predmet zákazky projektu. PPA neuplatňuje sankcie pre projekty, ktoré sa týkajú živočíšnej výroby a chovu hospodárskych zvierat (kategórie hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy) negatívne ovplyvnených mimoriadnou situáciou.

Ak nám dodávatelia stavebných prác medzičasom odstúpili alebo odstúpia kvôli pôvodnému termínu 30.6.2025 zo stavby a budeme musieť vyhlásiť nové VO, čo sa nestíha vôbec zrealizovať, ako postupovať?

Pri výbere dodávateľa prijímateľ postupuje podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2022, a to v závislosti od toho, čo sa na neho vzťahuje. Je na rozhodnutí prijímateľa, dohodnúť sa s dodávateľom na zrušení právnych účinkov odstúpenia od zmluvy, ak dodávateľ od zmluvy odstúpil. Je taktiež na rozhodnutí prijímateľa, či stíha vyhlásiť nové obstarávanie alebo verejné obstarávanie a zrealizovať predmet zákazky do 30.9.2025.

Ako riešiť posun termínu v podpísaných zmluvách o dielo na stavebné investície, kde z dôvodu predchádzajúceho termínu sú nastavené hraničné termíny ako 31.5.2025, resp. 10.6.2025 a pod.? Stačí vypracovať dodatok k zmluve o dielo, ktorá bola súčasťou obstarávania?

Áno, postačuje vypracovať dodatok, pokiaľ v samotnej zmluve nie je stanovené inak v zmysle postupov zákona o VO, resp. usmernenia č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2022. V takýchto prípadoch PPA posudzuje prípadné uplatnenie sankcie na predmet zákazky v rámci verejného obstarávania alebo obstarávania podľa Katalógu sankcií Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre projektové podpory PRV SR 2014 - 2022 v platnom znení. PPA o tejto skutočnosti, v prípade schválenia žiadosti, informuje prijímateľa o sankcii na predmet zákazky projektu. PPA neuplatňuje sankcie pre projekty, ktoré sa týkajú živočíšnej výroby a chovu hospodárskych zvierat (kategórie hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy) negatívne ovplyvnených mimoriadnou situáciou.

Nebude posunutie ukončenia stavebných prác brané ako porušenie podmienok obstarávania? Pri každej súťaži je už pri stanovovaní podmienok pre uchádzačov presne stanovený termín ukončenia stavebných prác, ktorý je následne aj súčasťou zmluvných podmienok. V minulosti porušenie podmienky obstarávania – nedodržanie resp. predĺženie dĺžky lehoty prác bolo sankcionované.

V takýchto prípadoch PPA posudzuje prípadné uplatnenie sankcie na predmet zákazky v rámci verejného obstarávania alebo obstarávania podľa Katalógu sankcií Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre projektové podpory PRV SR 2014 - 2022 v platnom znení. PPA o tejto skutočnosti, v prípade schválenia žiadosti, informuje prijímateľa o sankcii na predmet zákazky projektu. PPA neuplatňuje sankcie pre projekty, ktoré sa týkajú živočíšnej výroby a chovu hospodárskych zvierat (kategórie hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy) negatívne ovplyvnených mimoriadnou situáciou.

Poprosíme o záväznú informáciu, či posun stavebných prác nebude následne sankcionovaný ako porušenie podmienky obstarávania?

PPA pri vyhodnocovaní žiadosti o posunutie termínu predloženia záverečnej ŽoP posudzuje prípadné uplatnenie sankcie na predmet zákazky v rámci verejného obstarávania alebo obstarávania podľa Katalógu sankcií Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre projektové podpory PRV SR 2014 - 2022 v platnom znení. PPA o tejto skutočnosti, v prípade schválenia žiadosti, informuje prijímateľa o nutnosti sankcie na predmet zákazky projektu. PPA neuplatňuje sankcie pre projekty, ktoré sa týkajú živočíšnej výroby a chovu hospodárskych zvierat (kategórie hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy) negatívne ovplyvnených mimoriadnou situáciou.

Bude PPA pri kontrole VO/O v rámci vyhodnocovania žiadostí (predĺženie ŽoP) podaných prijímateľmi posudzovať aj hroziace sankcie na predmet zákazky VO/O podľa katalógu sankcií?

- Áno bude. PPA neuplatňuje sankcie pre projekty, ktoré sa týkajú živočíšnej výroby a chovu hospodárskych zvierat (kategórie hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy) negatívne ovplyvnených mimoriadnou situáciou.

Bude PPA zvažovať sankcie na predmet zákazky VO/O pre projekty živočíšnej výroby a chovu hospodárskych zvierat vzhľadom na mimoriadnu situáciu?

- PPA neuplatňuje sankcie pre projekty, ktoré sa týkajú živočíšnej výroby a chovu hospodárskych zvierat (kategórie hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy) negatívne ovplyvnených mimoriadnou situáciou v dôsledku výskytu slintačky a krívačky. Sankcie sa neuplatňujú v dôsledku vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle Zmluvy o NFP a Usmernenia RO.

Uvedený posun sa týka aj realizácie všetkých aktivít v projekte, teda aj obstarania strojov alebo výlučne stavebných aktivít, ak ide o žiadateľa, ktorý má v predmete projektu aj stavebné investície aj obstaranie strojov.

- Áno, týka sa to všetkých aktivít. Pre zrealizované aktivity však odporúčame podať ŽoP v čo najskoršom termíne.

V prípade, že predmetom projektu sú stavby aj stroje, môžu byť predmetom záverečnej ŽoP aj stroje, prípadne iná technológia (napríklad kŕmne pásy alebo dojáreň v maštali, ktorá sa rekonštruuje cez projekt)?

- Áno. Pre zrealizované aktivity však odporúčame podať ŽoP v čo najskoršom termíne.

Ak mám v projekte okrem stavebných investícií aj iné aktivity, môžem celý projekt ako celok posunúť a na všetky aktivity požiadať o posun záverečnej ŽoP na 30.9.2025?

- Možnosť posunutia termínu predloženia záverečnej ŽoP sa v prvom rade týka oneskorenej realizácie aktivít projektu v súvislosti s realizáciou alebo dokončením stavebných prác. V druhom rade ide o aktivity projektov, ktoré sa týkajú živočíšnej výroby a chovu hospodárskych zvierat (kategórie hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy) a sú negatívne ovplyvnené mimoriadnou situáciou. Pre zrealizované aktivity však odporúčame podať ŽoP v čo najskoršom termíne.

- V prípade schválenia predĺženia konečného termínu podania záverečnej žiadosti o platbu do 30.9.2025 sa tento termín vzťahuje na všetky aktivity projektu, avšak v takýchto prípadoch PPA posudzuje prípadné uplatnenie sankcie na predmet zákazky v rámci verejného obstarávania

- alebo obstarávania podľa Katalógu sankcií Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre projektové podpory PRV SR 2014 - 2022 v platnom znení. PPA o tejto skutočnosti, v prípade schválenia žiadosti, informuje prijímateľa aj o sankcii na predmet zákazky projektu.

- PPA neuplatňuje sankcie pre projekty, ktoré sa týkajú živočíšnej výroby a chovu hospodárskych zvierat (kategórie hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy) negatívne ovplyvnených mimoriadnou situáciou.

Musím podať Žiadosť o predĺženie termínu podania záverečnej ŽoP na predpísanom formulári, je to povinné? Nestačí e-mail s informáciou?

- Áno, ak si prijímateľ chce uplatniť možnosť predĺženia termínu podania záverečnej ŽoP do 30.9.2025, tak je povinný žiadosť podať cez formulár na to určený, a tým je Príloha č. 5 Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu z Príručky pre prijímateľa NFP PRV SR 2014 - 2022. Prijímateľ môže podať žiadosť listinne alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). Žiadosť zaslaná emailom nebude akceptovaná. Prijímateľ súčasne so žiadosťou predkladá aj návrh časového harmonogramu realizácie stavebných prác, prípadne ďalšie podklady, kde uvedie objektívny dôvod na posun termínu.

Dokedy je potrebné žiadosť o predĺženie termínu ŽoP poslať a v akej forme?

- Žiadosť o predĺženie termínu podania záverečnej ŽoP je potrebné poslať na formulári, ktorým je Príloha č. 5 Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu z Príručky pre prijímateľa NFP PRV SR 2014 - 2022 a to najneskôr do 31.5.2025 v elektronickej podobe prostredníctvom ÚPVS alebo v listinnej podobe. Prijímateľ súčasne so žiadosťou predkladá aj časový harmonogram realizácie stavebných prác, prípadne ďalšie podklady, kde uvedie objektívny dôvod na posun termínu.

Čo je potrebné k žiadosti priložiť?

- Povinnou prílohou žiadosti je upravený časový harmonogram realizácie stavebných prác, prípadne ďalšie podklady, v ktorých prijímateľ uvedie objektívny dôvod na posun termínu. Prijímateľ musí dostatočne preukázať dôvody, ktoré sú prekážkou dodržania pôvodného termínu ukončenia stavebných prác, prípadne ďalších aktivít projektov.

Máte formulár alebo vzor pre časový harmonogram, ktorý musím predložiť?

- Nie, časový harmonogram má zohľadňovať stav a realizáciu stavby v tom danom projekte. Stačí aktualizovať harmonogram predložený k Žiadosti o poskytnutie NFP.

Aký bude postup po posudzovaní žiadostí od prijímateľov? Budú sa vyhotovovať dodatky k zmluvám o NFP?

- Ak PPA predloženú žiadosť schváli, vypracuje a zašle prijímateľovi návrh dodatku k Zmluve o NFP, a to v súlade s Príručkou pre prijímateľa a Zmluvou o poskytnutí NFP.